INGENIERÍA DE SOFTWARE · UNIDAD IV Documento de Inicio del Proyecto Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú · Acta de constitución

| PROYECTO Rutas Turísticas Peatonales “RUTAS MTC” | SIGLAS RT-2026-001 |
| --- | --- |
| ENTIDAD PROMOTORA Ministerio de Transportes y Comunicaciones | METODOLOGÍA Scrum Vanilla · Scrum Guide 2020 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN 24 de agosto al 7 de septiembre de 2026 · 15 días | VERSIÓN / EDICIÓN 01.00 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Tapia Tang, Marcelo B. | Jefe de Proyecto |
| --- | --- |
| Tapia Tang, Marcelo B. | Analista de Negocios |
| Valera Riveiro, Sharon D. | Arquitecta de Software |
| Yanapa Huayta, Ricardo H. | Desarrollador |
| De Jesús Alvis, Kimder | Asegurador de Calidad |

PUCALLPA · PERÚ · 2026

| 01 | SECCIÓN Identificación del Proyecto Datos de encuadre del proyecto y su marco de ejecución. |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias “RUTAS MTC” |
| --- | --- |
| SIGLAS DEL PROYECTO | RT-2026-001 |
| ENTIDAD PROMOTORA | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) |
| FUENTES DE INFORMACIÓN | SENAMHI (clima) · PeruRail (estaciones, horarios y tarifas) · Travel Group Perú (zonas turísticas) |
| METODOLOGÍA | Scrum Vanilla — Scrum Guide 2020 |
| DURACIÓN | 15 días · Sprint 0 + Sprint 1 + Sprint 2 (24 de agosto al 7 de septiembre de 2026) |
| PRESUPUESTO | S/ 00 000,00 — no aplica en esta sesión (proyecto de carácter académico) |

| 02 | SECCIÓN Descripción del Proyecto Las cinco preguntas de encuadre del acta de constitución. |
| --- | --- |

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web que funciona como asesor turístico y genera rutas para recorrer a pie desde estaciones ferroviarias, bajo un modelo de ida y vuelta.

La iniciativa es promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ejecutada por un equipo conformado por Jefe de Proyecto, Analista de Negocios, Arquitecta de Software, Desarrollador y Asegurador de Calidad. La información turística, ferroviaria y climática proviene de fuentes como Travel Group Perú, PeruRail y SENAMHI, con sincronización climática mediante Open-Meteo.

El desarrollo se realizará bajo Scrum Vanilla, con una arquitectura MVC en capas, utilizando Angular 22, Node.js 20, Express 5 y MySQL 8 normalizado en 3FN.

El proyecto se ejecutará del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2026, durante 15 días, y tendrá como alcance inicial el corredor ferroviario del sur del Perú, incluyendo Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Arequipa, con 13 estaciones y 42 zonas turísticas. La plataforma será accesible desde cualquier navegador moderno.

| 03 | SECCIÓN Definición del Producto Qué recibe el ciudadano y qué recibe cada entidad que alimenta la plataforma. |
| --- | --- |

Plataforma web pública con panel administrativo diferenciado por roles. El producto permite al turista definir sus preferencias —intereses, dificultad máxima y tiempo disponible—, seleccionar su estación de partida, visualizar las zonas turísticas cercanas compatibles con esas preferencias y obtener un informe consolidado y descargable.

3.1 Contenido del informe turístico

·   Ruta peatonal de ida y vuelta con sus hitos ordenados y el tiempo acumulado en cada tramo.

·   Distancia total recorrida y dificultad resultante del trayecto.

·   Pronóstico climático de la fecha de viaje con temperatura, sensación térmica, probabilidad de lluvia, viento, índice UV y un aviso de recomendación al caminante.

·   Servicio ferroviario asociado con su horario de salida y retorno, tiempo de tránsito y tarifa del billete.

·   Folio único con formato INF-AAAA-NNNNNN que permite recuperar el informe posteriormente.

Figura 2. Maqueta del informe turístico consolidado entregado al ciudadano.

3.2 Perfiles del panel administrativo

| PERFIL | ALCANCE DE ADMINISTRACIÓN |
| --- | --- |
| PeruRail | Estaciones ferroviarias, servicios, horarios, tiempos de tránsito y tarifas. Es dueño del dato. |
| Travel Group Perú | Zonas turísticas y sus hitos de recorrido. Consulta estaciones en solo lectura. |
| Gestor MTC | Acceso a todos los módulos y potestad exclusiva de publicación del contenido al ciudadano. |

REGLA DE GOBIERNO DEL DATO Ningún registro se elimina físicamente. El sistema opera con dos banderas independientes por registro: la baja lógica, que marca el dueño del dato, y la bandera de publicación, que marca únicamente el gestor MTC. El sitio público exige siempre ambas condiciones activas.

| 04 | SECCIÓN Objetivos del Proyecto Metas expresadas en términos de la triple restricción: alcance, tiempo y costo. |
| --- | --- |

| CONCEPTO | OBJETIVO | CRITERIO DE ÉXITO |
| --- | --- | --- |
| 1. Alcance | Análisis, diseño, construcción y despliegue de la plataforma web, incluyendo el Módulo de Integración de Datos, el Módulo de Administración con CRUD por rol y panel de publicación, el Módulo Cliente/Usuario Final con el planificador guiado y el Módulo de Informes. Incluye base de datos en 3FN con prefijos, plan de pruebas, manual de usuario y manual de instalación. No contempla aplicación móvil nativa, pasarela de pago ni integración con los sistemas internos de venta de PeruRail. | Aprobación de todos los entregables por el MTC como cliente, sin observaciones críticas pendientes. |
| 2. Tiempo | El proyecto debe terminar en el plazo estipulado, sin ampliaciones de cronograma. | Concluir el proyecto en un plazo de 15 días (24 de agosto al 7 de septiembre de 2026). |
| 3. Costo | El presupuesto del proyecto es de S/ 00 000,00. No aplica en esta sesión por tratarse de un proyecto de carácter académico sin ejecución presupuestal. | No exceder el presupuesto proyectado inicialmente. |

| 05 | SECCIÓN Designación de Especialistas Cinco especialistas con perfil, línea de mando, alcance de supervisión y niveles de autoridad delimitados. |
| --- | --- |

5.1  Analista de Negocios

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Especialista encargado del análisis de los procesos de negocio del turismo peatonal y de la integración de las tres fuentes de datos: SENAMHI, PeruRail y Travel Group Perú. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel estratégico-funcional; canaliza al MTC como cliente la validación de los requerimientos levantados. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Arquitecta de Software — Sharon Valera | Control funcional sobre la traducción de los requerimientos a decisiones de diseño técnico. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Aprueba el informe de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) priorizados bajo la norma IEEE 830.

·   Valida las reglas de negocio del planificador: trayecto único de ida y vuelta, filtrado por intereses, dificultad máxima y tiempo disponible.

·   Define y valida el modelo de roles del panel y la separación entre baja lógica y publicación.

·   Valida el contenido y la estructura del informe turístico consolidado entregado al ciudadano.

·   Aprueba los casos de uso y el diagrama de flujo general del sistema antes de su paso a construcción.

5.2  Arquitecta de Software

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Sharon Valera | Responsable de diseñar y definir la arquitectura técnica del Sistema, patrón MVC en capas, API REST y modelo de datos en 3FN, asegurando seguridad, escalabilidad y alineación con los requerimientos aprobados. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel táctico-técnico que coordina con el Jefe de Proyecto y el Analista de Negocios para alinear los requerimientos con la solución tecnológica. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Desarrollador — Ricardo Yanapa | Supervisa la implementación verificando que el código respete la arquitectura por capas, los patrones de diseño, la convención de prefijos de la base de datos y los estándares de seguridad. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Define y aprueba la arquitectura lógica y la arquitectura física del sistema.

·   Valida los requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad y disponibilidad.

·   Aprueba el stack tecnológico y el esquema normalizado hasta la tercera forma normal.

·   Supervisa que la verificación de roles se ejecute siempre en el servidor y nunca solo en el menú del cliente.

5.3  Desarrollador

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Ricardo Yanapa | Responsable del desarrollo e implementación de los módulos de la plataforma, traduciendo los requerimientos aprobados en código funcional del backend (API REST) y del frontend (SPA Angular). |
| Línea de mando | Reporta a: Arquitecta de Software — Sharon Valera | Nivel operativo técnico que recibe los lineamientos arquitectónicos y coordina con el Asegurador de Calidad la corrección de las observaciones detectadas. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: No aplica (rol de ejecución individual) | Rol de ejecución directa que colabora con el Asegurador de Calidad en las pruebas y con la Arquitecta de Software en la revisión de código. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Implementa el cálculo de la ruta peatonal de ida y vuelta y su línea de tiempo de hitos.

·   Implementa la sincronización automática diaria del clima mediante tarea programada.

·   Garantiza el almacenamiento seguro de contraseñas con bcrypt y la emisión de tokens JWT.

·   Valida todos los datos de entrada en el servidor con express-validator.

·   Asegura la ausencia total de borrado físico de registros: solo baja lógica.

5.4  Asegurador de Calidad

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Kimder De Jesús | Verifica y certifica la calidad del software en todas sus etapas, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, funcionales y de seguridad definidos para la plataforma. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel de control y validación independiente del equipo de desarrollo, que reporta directamente al Jefe de Proyecto el estado de calidad de cada incremento. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: No aplica (rol de evaluación independiente) | Rol de evaluación autónoma que coordina con el Desarrollador la corrección de defectos y con la Arquitecta de Software la verificación de los requerimientos no funcionales. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Diseña y ejecuta el plan de pruebas funcionales y no funcionales.

·   Verifica el planificador de cuatro pasos y el filtrado por preferencias.

·   Valida el informe generado y la unicidad de su folio.

·   Ejecuta pruebas de control de acceso por rol y de la sincronización climática ante caída del servicio externo.

·   Mide el tiempo de respuesta y certifica cada incremento antes de la Sprint Review.

5.5  Jefe del Proyecto

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Responsable máximo de la planificación, ejecución y cierre del proyecto, con autoridad sobre el equipo y principal interlocutor ante el MTC y las entidades proveedoras de información. |
| Línea de mando | Reporta a: Dirección General del MTC | Nivel estratégico superior que reporta al MTC los avances, riesgos y decisiones críticas, asegurando la alineación del producto con la política de fomento del transporte público y el turismo local. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Todo el equipo del proyecto (Analista, Arquitecta, Desarrollador y QA) | Ejerce control integral sobre los especialistas del equipo, coordinando su trabajo para garantizar la entrega oportuna de cada incremento. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Aprueba y controla el plan, el cronograma y los recursos del proyecto.

·   Gestiona los riesgos y conduce las ceremonias Scrum en su rol de Product Owner.

·   Aprueba los entregables de cada Sprint.

·   Coordina con PeruRail, Travel Group Perú y el MTC la periodicidad de los flujos de información.

| 06 | SECCIÓN Cronograma de Hitos Eventos significativos que delimitan el avance dentro del plazo de 15 días. |
| --- | --- |

| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| --- | --- |
| Inicio del Proyecto | 24 de agosto de 2026 |
| 1. Identificación del Proyecto | 24 de agosto de 2026 |
| 2. Contratos y acuerdos de intercambio de información | 26 de agosto de 2026 |
| 3. Desarrollo del Proyecto (Sprint 1 y Sprint 2) | 31 de agosto de 2026 |
| 4. Implantación del Proyecto de IS | 5 de septiembre de 2026 |
| 5. Informes y cierre documental | 7 de septiembre de 2026 |
| Fin del Proyecto | 7 de septiembre de 2026 |

| 07 | SECCIÓN Organizaciones que Intervienen Grupos que afectan o son afectados por la operación de la plataforma. |
| --- | --- |

| ORGANIZACIÓN O GRUPO | ROL QUE DESEMPEÑA |
| --- | --- |
| Usuario de servicios de información (turista / ciudadano) | Usuario final no autenticado que utiliza la plataforma web para definir sus preferencias turísticas, seleccionar su estación de partida, consultar las zonas turísticas cercanas con su pronóstico climático y su ruta peatonal de ida y vuelta, y obtener el informe consolidado que le permite planificar su visita. |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | Entidad promotora y propietaria de la plataforma. Dispone su desarrollo con el fin de fomentar el uso del transporte público y el turismo local. En el sistema actúa como gestor: accede a todos los módulos del panel, supervisa la información cargada por las entidades proveedoras y ejerce de forma exclusiva la decisión de publicación. |
| PeruRail | Empresa operadora ferroviaria responsable del flujo periódico de datos logísticos. Administra las estaciones y los servicios con sus horarios de salida y retorno, tiempos de tránsito y tarifas de billetes. Es la dueña del dato. |
| Travel Group Perú | Empresa responsable del levantamiento y la actualización de las zonas turísticas. Administra las zonas con su categoría, distancia, tiempo de ida y vuelta, dificultad, horario, ingreso, descripción, imagen y los hitos ordenados del recorrido a pie. Consulta las estaciones en solo lectura. |
| SENAMHI (integración automática) | Fuente de previsiones climatológicas detalladas por zona geográfica. No dispone de panel administrativo: su información ingresa mediante sincronización automática diaria a las 05:00 hora de Lima, y bajo demanda cuando la caché del día aún no existe. |
| Equipo del proyecto | Grupo responsable de planificar, analizar, diseñar, construir, probar e implantar la plataforma. Bajo el marco Scrum se distribuye en Product Owner, Scrum Master y Development Team, y coordina con el MTC y las entidades proveedoras la periodicidad y calidad de los flujos de información. |

| 08 | SECCIÓN Principales Amenazas del Proyecto Riesgos negativos identificados en el inicio, con su respuesta prevista. |
| --- | --- |

| CÓD. | AMENAZA (RIESGO NEGATIVO) | RESPUESTA PREVISTA |
| --- | --- | --- |
| R01 | Indisponibilidad o cambio no anunciado del servicio externo de previsión climática, que dejaría al informe sin datos meteorológicos. | Mitigar: caché diaria en base de datos, sincronización bajo demanda y degradación elegante del informe. |
| R02 | Entrega tardía o incompleta de los datos logísticos de PeruRail. | Mitigar: acuerdo de periodicidad en la fase de contratos y carga de datos semilla representativos. |
| R03 | Retraso de Travel Group Perú en el levantamiento y actualización de las zonas turísticas. | Mitigar: panel de carga autónomo desde el Sprint 1 y validación por lotes antes de la publicación. |
| R04 | Inadecuada definición del alcance y ampliación de los plazos en los entregables. | Evitar: alcance congelado en el Product Backlog inicial; todo cambio entra como nueva historia priorizada. |
| R05 | Falta de compromiso, de recursos asignados o cambios en los integrantes del equipo. | Mitigar: Daily Scrum de 15 minutos, documentación viva del repositorio y rotación de conocimiento. |
| R06 | Información turística desactualizada o publicada sin revisión del gestor MTC. | Evitar: todo registro nace despublicado; solo el gestor MTC habilita su visibilidad pública. |

| 09 | SECCIÓN Aprobación del Documento Con la firma se autoriza el inicio del proyecto y se faculta al Jefe de Proyecto. |
| --- | --- |

| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe del Proyecto | Marcelo B. Tapia Tang |  | 24/08/2026 |
| Analista de Negocios | Marcelo B. Tapia Tang |  | 24/08/2026 |
| Arquitecta de Software | Sharon D. Valera Riveiro |  | 24/08/2026 |
| Desarrollador | Ricardo H. Yanapa Huayta |  | 24/08/2026 |
| Asegurador de Calidad | Kimder De Jesús Alvis |  | 24/08/2026 |