INGENIERÍA DE SOFTWARE · UNIDAD IV Documento de Inicio del Proyecto Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú · Acta de constitución

| PROYECTO Rutas Turísticas Peatonales “RUTAS MTC” | SIGLAS RT-2026-001 |
| --- | --- |
| ENTIDAD PROMOTORA Ministerio de Transportes y Comunicaciones | METODOLOGÍA Scrum Vanilla · Scrum Guide 2020 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN 24 de agosto al 7 de septiembre de 2026 · 15 días | VERSIÓN / EDICIÓN 01.00 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Tapia Tang, Marcelo B. | Jefe de Proyecto |
| --- | --- |
| Tapia Tang, Marcelo B. | Analista de Negocios |
| Valera Riveiro, Sharon D. | Arquitecta de Software |
| Yanapa Huayta, Ricardo H. | Desarrollador |
| De Jesús Alvis, Kimder | Asegurador de Calidad |

PUCALLPA · PERÚ · 2026

Contenido

Proyecto RT-2026-001 · versión 01.00 · septiembre de 2026

1. Identificación del Proyecto

2. Descripción del Proyecto

3. Definición del Producto

3.1 Contenido del informe turístico

3.2 Perfiles del panel administrativo

4. Objetivos del Proyecto

5. Designación de Especialistas

5.1 Analista de Negocios

5.2 Arquitecta de Software

5.3 Desarrollador

5.4 Asegurador de Calidad

5.5 Jefe del Proyecto

6. Cronograma de Hitos

7. Organizaciones que Intervienen

8. Principales Amenazas del Proyecto

9. Aprobación del Documento

| 01 | SECCIÓN Identificación del Proyecto Datos de encuadre del proyecto y su marco de ejecución. |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema Web de Rutas Turísticas Peatonales desde Estaciones Ferroviarias “RUTAS MTC” |
| --- | --- |
| SIGLAS DEL PROYECTO | RT-2026-001 |
| ENTIDAD PROMOTORA | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) |
| FUENTES DE INFORMACIÓN | SENAMHI (clima) · PeruRail (estaciones, horarios y tarifas) · Travel Group Perú (zonas turísticas) |
| METODOLOGÍA | Scrum Vanilla — Scrum Guide 2020 |
| DURACIÓN | 15 días · Sprint 0 + Sprint 1 + Sprint 2 (24 de agosto al 7 de septiembre de 2026) |
| PRESUPUESTO | S/ 00 000,00 — no aplica en esta sesión (proyecto de carácter académico) |

| 02 | SECCIÓN Descripción del Proyecto Las cinco preguntas de encuadre del acta de constitución. |
| --- | --- |

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web que funciona como asesor turístico y genera rutas para recorrer a pie desde estaciones ferroviarias, bajo un modelo de ida y vuelta.

La iniciativa es promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ejecutada por un equipo conformado por Jefe de Proyecto, Analista de Negocios, Arquitecta de Software, Desarrollador y Asegurador de Calidad. La información turística, ferroviaria y climática proviene de fuentes como Travel Group Perú, PeruRail y SENAMHI, con sincronización climática mediante Open-Meteo.

El desarrollo se realizará bajo Scrum Vanilla, con una arquitectura MVC en capas, utilizando Angular 22, Node.js 20, Express 5 y MySQL 8 normalizado en 3FN.

El proyecto se ejecutará del 24 de agosto al 7 de septiembre de 2026, durante 15 días, y tendrá como alcance inicial el corredor ferroviario del sur del Perú, incluyendo Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Arequipa, con 13 estaciones y 42 zonas turísticas. La plataforma será accesible desde cualquier navegador moderno.

| 03 | SECCIÓN Definición del Producto Qué recibe el ciudadano y qué recibe cada entidad que alimenta la plataforma. |
| --- | --- |

Plataforma web pública con panel administrativo diferenciado por roles. El producto permite al turista definir sus preferencias —intereses, dificultad máxima y tiempo disponible—, seleccionar su estación de partida, visualizar las zonas turísticas cercanas compatibles con esas preferencias y obtener un informe consolidado y descargable.

3.1 Contenido del informe turístico

·   Ruta peatonal de ida y vuelta con sus hitos ordenados y el tiempo acumulado en cada tramo.

·   Distancia total recorrida y dificultad resultante del trayecto.

·   Pronóstico climático de la fecha de viaje con temperatura, sensación térmica, probabilidad de lluvia, viento, índice UV y un aviso de recomendación al caminante.

·   Servicio ferroviario asociado con su horario de salida y retorno, tiempo de tránsito y tarifa del billete.

·   Folio único con formato INF-AAAA-NNNNNN que permite recuperar el informe posteriormente.

Figura 1. Maqueta del informe turístico consolidado entregado al ciudadano.

3.2 Perfiles del panel administrativo

| PERFIL | ALCANCE DE ADMINISTRACIÓN |
| --- | --- |
| PeruRail | Estaciones ferroviarias, servicios, horarios, tiempos de tránsito y tarifas. Es dueño del dato. |
| Travel Group Perú | Zonas turísticas y sus hitos de recorrido. Consulta estaciones en solo lectura. |
| Gestor MTC | Acceso a todos los módulos y potestad exclusiva de publicación del contenido al ciudadano. |

REGLA DE GOBIERNO DEL DATO Ningún registro se elimina físicamente. El sistema opera con dos banderas independientes por registro: la baja lógica, que marca el dueño del dato, y la bandera de publicación, que marca únicamente el gestor MTC. El sitio público exige siempre ambas condiciones activas.

| 04 | SECCIÓN Objetivos del Proyecto Metas expresadas en términos de la triple restricción: alcance, tiempo y costo. |
| --- | --- |

| CONCEPTO | OBJETIVO | CRITERIO DE ÉXITO |
| --- | --- | --- |
| 1. Alcance | Análisis, diseño, construcción y despliegue de la plataforma web, incluyendo el Módulo de Integración de Datos, el Módulo de Administración con CRUD por rol y panel de publicación, el Módulo Cliente/Usuario Final con el planificador guiado y el Módulo de Informes. Incluye base de datos en 3FN con prefijos, plan de pruebas, manual de usuario y manual de instalación. No contempla aplicación móvil nativa, pasarela de pago ni integración con los sistemas internos de venta de PeruRail. | Aprobación de todos los entregables por el MTC como cliente, sin observaciones críticas pendientes. |
| 2. Tiempo | El proyecto debe terminar en el plazo estipulado, sin ampliaciones de cronograma. | Concluir el proyecto en un plazo de 15 días (24 de agosto al 7 de septiembre de 2026). |
| 3. Costo | El presupuesto del proyecto es de S/ 00 000,00. No aplica en esta sesión por tratarse de un proyecto de carácter académico sin ejecución presupuestal. | No exceder el presupuesto proyectado inicialmente. |

| 05 | SECCIÓN Designación de Especialistas Cinco especialistas con perfil, línea de mando, alcance de supervisión y niveles de autoridad delimitados. |
| --- | --- |

5.1  Analista de Negocios

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Especialista encargado del análisis de los procesos de negocio del turismo peatonal y de la integración de las tres fuentes de datos: SENAMHI, PeruRail y Travel Group Perú. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel estratégico-funcional; canaliza al MTC como cliente la validación de los requerimientos levantados. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Arquitecta de Software — Sharon Valera | Control funcional sobre la traducción de los requerimientos a decisiones de diseño técnico. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Aprueba el informe de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) priorizados bajo la norma IEEE 830.

·   Valida las reglas de negocio del planificador: trayecto único de ida y vuelta, filtrado por intereses, dificultad máxima y tiempo disponible.

·   Define y valida el modelo de roles del panel y la separación entre baja lógica y publicación.

·   Valida el contenido y la estructura del informe turístico consolidado entregado al ciudadano.

·   Aprueba los casos de uso y el diagrama de flujo general del sistema antes de su paso a construcción.

5.2  Arquitecta de Software

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Sharon Valera | Responsable de diseñar y definir la arquitectura técnica del Sistema, patrón MVC en capas, API REST y modelo de datos en 3FN, asegurando seguridad, escalabilidad y alineación con los requerimientos aprobados. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel táctico-técnico que coordina con el Jefe de Proyecto y el Analista de Negocios para alinear los requerimientos con la solución tecnológica. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Desarrollador — Ricardo Yanapa | Supervisa la implementación verificando que el código respete la arquitectura por capas, los patrones de diseño, la convención de prefijos de la base de datos y los estándares de seguridad. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Define y aprueba la arquitectura lógica y la arquitectura física del sistema.

·   Valida los requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad y disponibilidad.

·   Aprueba el stack tecnológico y el esquema normalizado hasta la tercera forma normal.

·   Supervisa que la verificación de roles se ejecute siempre en el servidor y nunca solo en el menú del cliente.

5.3  Desarrollador

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Ricardo Yanapa | Responsable del desarrollo e implementación de los módulos de la plataforma, traduciendo los requerimientos aprobados en código funcional del backend (API REST) y del frontend (SPA Angular). |
| Línea de mando | Reporta a: Arquitecta de Software — Sharon Valera | Nivel operativo técnico que recibe los lineamientos arquitectónicos y coordina con el Asegurador de Calidad la corrección de las observaciones detectadas. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: No aplica (rol de ejecución individual) | Rol de ejecución directa que colabora con el Asegurador de Calidad en las pruebas y con la Arquitecta de Software en la revisión de código. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Implementa el cálculo de la ruta peatonal de ida y vuelta y su línea de tiempo de hitos.

·   Implementa la sincronización automática diaria del clima mediante tarea programada.

·   Garantiza el almacenamiento seguro de contraseñas con bcrypt y la emisión de tokens JWT.

·   Valida todos los datos de entrada en el servidor con express-validator.

·   Asegura la ausencia total de borrado físico de registros: solo baja lógica.

5.4  Asegurador de Calidad

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Kimder De Jesús | Verifica y certifica la calidad del software en todas sus etapas, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos, funcionales y de seguridad definidos para la plataforma. |
| Línea de mando | Reporta a: Jefe del Proyecto — Marcelo Tapia | Nivel de control y validación independiente del equipo de desarrollo, que reporta directamente al Jefe de Proyecto el estado de calidad de cada incremento. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: No aplica (rol de evaluación independiente) | Rol de evaluación autónoma que coordina con el Desarrollador la corrección de defectos y con la Arquitecta de Software la verificación de los requerimientos no funcionales. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Diseña y ejecuta el plan de pruebas funcionales y no funcionales.

·   Verifica el planificador de cuatro pasos y el filtrado por preferencias.

·   Valida el informe generado y la unicidad de su folio.

·   Ejecuta pruebas de control de acceso por rol y de la sincronización climática ante caída del servicio externo.

·   Mide el tiempo de respuesta y certifica cada incremento antes de la Sprint Review.

5.5  Jefe del Proyecto

| CATEGORÍA DE GESTIÓN | INFORMACIÓN DEL PERFIL | DETALLES DE AUTORIDAD Y SUPERVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Nombre: Marcelo Tapia | Responsable máximo de la planificación, ejecución y cierre del proyecto, con autoridad sobre el equipo y principal interlocutor ante el MTC y las entidades proveedoras de información. |
| Línea de mando | Reporta a: Dirección General del MTC | Nivel estratégico superior que reporta al MTC los avances, riesgos y decisiones críticas, asegurando la alineación del producto con la política de fomento del transporte público y el turismo local. |
| Supervisión operativa | Supervisa a: Todo el equipo del proyecto (Analista, Arquitecta, Desarrollador y QA) | Ejerce control integral sobre los especialistas del equipo, coordinando su trabajo para garantizar la entrega oportuna de cada incremento. |

NIVELES DE AUTORIDAD

·   Aprueba y controla el plan, el cronograma y los recursos del proyecto.

·   Gestiona los riesgos y conduce las ceremonias Scrum en su rol de Product Owner.

·   Aprueba los entregables de cada Sprint.

·   Coordina con PeruRail, Travel Group Perú y el MTC la periodicidad de los flujos de información.

| 06 | SECCIÓN Cronograma de Hitos Eventos significativos que delimitan el avance dentro del plazo de 15 días. |
| --- | --- |

| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| --- | --- |
| Inicio del Proyecto | 24 de agosto de 2026 |
| 1. Identificación del Proyecto | 24 de agosto de 2026 |
| 2. Contratos y acuerdos de intercambio de información | 26 de agosto de 2026 |
| 3. Desarrollo del Proyecto (Sprint 1 y Sprint 2) | 31 de agosto de 2026 |
| 4. Implantación del Proyecto de IS | 5 de septiembre de 2026 |
| 5. Informes y cierre documental | 7 de septiembre de 2026 |
| Fin del Proyecto | 7 de septiembre de 2026 |

| 07 | SECCIÓN Organizaciones que Intervienen Grupos que afectan o son afectados por la operación de la plataforma. |
| --- | --- |

| ORGANIZACIÓN O GRUPO | ROL QUE DESEMPEÑA |
| --- | --- |
| Usuario de servicios de información (turista / ciudadano) | Usuario final no autenticado que utiliza la plataforma web para definir sus preferencias turísticas, seleccionar su estación de partida, consultar las zonas turísticas cercanas con su pronóstico climático y su ruta peatonal de ida y vuelta, y obtener el informe consolidado que le permite planificar su visita. |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | Entidad promotora y propietaria de la plataforma. Dispone su desarrollo con el fin de fomentar el uso del transporte público y el turismo local. En el sistema actúa como gestor: accede a todos los módulos del panel, supervisa la información cargada por las entidades proveedoras y ejerce de forma exclusiva la decisión de publicación. |
| PeruRail | Empresa operadora ferroviaria responsable del flujo periódico de datos logísticos. Administra las estaciones y los servicios con sus horarios de salida y retorno, tiempos de tránsito y tarifas de billetes. Es la dueña del dato. |
| Travel Group Perú | Empresa responsable del levantamiento y la actualización de las zonas turísticas. Administra las zonas con su categoría, distancia, tiempo de ida y vuelta, dificultad, horario, ingreso, descripción, imagen y los hitos ordenados del recorrido a pie. Consulta las estaciones en solo lectura. |
| SENAMHI (integración automática) | Fuente de previsiones climatológicas detalladas por zona geográfica. No dispone de panel administrativo: su información ingresa mediante sincronización automática diaria a las 05:00 hora de Lima, y bajo demanda cuando la caché del día aún no existe. |
| Equipo del proyecto | Grupo responsable de planificar, analizar, diseñar, construir, probar e implantar la plataforma. Bajo el marco Scrum se distribuye en Product Owner, Scrum Master y Development Team, y coordina con el MTC y las entidades proveedoras la periodicidad y calidad de los flujos de información. |

| 08 | SECCIÓN Principales Amenazas del Proyecto Riesgos negativos identificados en el inicio, con su respuesta prevista. |
| --- | --- |

| CÓD. | AMENAZA (RIESGO NEGATIVO) | RESPUESTA PREVISTA |
| --- | --- | --- |
| R01 | Indisponibilidad o cambio no anunciado del servicio externo de previsión climática, que dejaría al informe sin datos meteorológicos. | Mitigar: caché diaria en base de datos, sincronización bajo demanda y degradación elegante del informe. |
| R02 | Entrega tardía o incompleta de los datos logísticos de PeruRail. | Mitigar: acuerdo de periodicidad en la fase de contratos y carga de datos semilla representativos. |
| R03 | Retraso de Travel Group Perú en el levantamiento y actualización de las zonas turísticas. | Mitigar: panel de carga autónomo desde el Sprint 1 y validación por lotes antes de la publicación. |
| R04 | Inadecuada definición del alcance y ampliación de los plazos en los entregables. | Evitar: alcance congelado en el Product Backlog inicial; todo cambio entra como nueva historia priorizada. |
| R05 | Falta de compromiso, de recursos asignados o cambios en los integrantes del equipo. | Mitigar: Daily Scrum de 15 minutos, documentación viva del repositorio y rotación de conocimiento. |
| R06 | Información turística desactualizada o publicada sin revisión del gestor MTC. | Evitar: todo registro nace despublicado; solo el gestor MTC habilita su visibilidad pública. |

| 09 | SECCIÓN Aprobación del Documento Con la firma se autoriza el inicio del proyecto y se faculta al Jefe de Proyecto. |
| --- | --- |

| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe del Proyecto | Marcelo B. Tapia Tang |  | 24/08/2026 |
| Analista de Negocios | Marcelo B. Tapia Tang |  | 24/08/2026 |
| Arquitecta de Software | Sharon D. Valera Riveiro |  | 24/08/2026 |
| Desarrollador | Ricardo H. Yanapa Huayta |  | 24/08/2026 |
| Asegurador de Calidad | Kimder De Jesús Alvis |  | 24/08/2026 |